PROTOKÓŁ Nr 31/17

z posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 maja 2017 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – listy obecności w załączeniu.

Porządek p o s i e d z e n i a:

Przebieg prac projektowych budowy ulic.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Dariusz Ostapowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej
w Augustowie.

Ad. pkt 1

Przebieg prac projektowych budowy ulic

Pan Magdalena Sokołowska – Kierownik Wydziału Inwestycji przedstawiła informację na temat przebiegu prac projektowych budowy ulic. Poinformowała, że 17 maja 2017 r. wyznaczono termin podpisania umowy z wykonawcą I i II pakietu ulic.

W ramach I pakietu realizowane będą ulice: Zawilcowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Słoneczna, Jabłoniowa, Sajenek, Gwiezdna, Wojciech /koszt inwestycji - 2.119.043,10 zł, długość – 2,929 km, termin wykonania – 28.07.2017 r./

W ramach II pakietu realizowane będą ulice: Straży Leśnej, Perstuńska /koszt inwestycji
– 277.345,01 zł, długość – 0,32 km, termin wykonania – 28.07.2017 r./

W ramach I i II pakietu zrealizowane zostaną ulice w sumie o dł. 3,249 km za kwotę 2.396.388,11 zł.

Ponadto 12 maja 2017 r. wyznaczono termin podpisania umowy z wykonawcą przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 11 /koszt inwestycji
– 99.431,11 zł, termin wykonania – 14.08.2017 r./

W następnej kolejności ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę ulic:

- Rucianej, Ziołowej, Miętowej /w systemie projektuj – wybuduj/,

- Bocianiej, Żytniej od ul. Łanowej.

Ponadto ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Jeziorna, Klubowa, Robotnicza, Lipowa.

Pani Kierownik poinformowała również o realizacji inwestycji polegających na budowie oświetlenia 13 ulic miejskich, tj.: Żabiej, Kościuszki /na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej/, Czereśniowej, Jagodowej, Wrzosowej, Hożej /przy ZUS/, Spacerowej , Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Dębowej, Klonowej, Bukowej.

Pan Bogdan Wierzbicki zapytał, kiedy będzie zrealizowana ul. Ustronie.

Pani Magdalena Sokołowska odpowiedziała, że jeszcze w tym roku późną jesienią chciałaby ogłosić przetarg na pakiet ulic: Ustronie, Pagórek, Wojciech /druga część/, Pensjonatowa,
z realizacją w przyszłym roku. Pani Kierownik stwierdziła, że rozważa taką sytuację, aby
w ul. Ustronie wybudować kanalizację deszczową i na wiosnę rozpocząć roboty drogowe.

Pan Bogdan Wierzbicki zapytała, jak można planować realizację inwestycji skoro nie przystąpiono nawet do procedury wykupienia gruntów.

Pani Magdalena Sokołowska odpowiedziała, że wspomniała o planie na cały rok, a nie
o planie na najbliższe dni.

Pan Bogdan Wierzbicki zwrócił uwagę, że jeszcze do tej pory nie odpowiedziano na pismo Nadleśnictwa Augustów z 7 grudnia 2016 r., w którym poinformowano Urząd Miejski
o wstępnej zgodzie Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białegostoku na zamianę działek /działki miejskiej o nr 5021/3 na działki Nadleśnictwa 44/4, 46/1/. Nadleśnictwo zwróciło się do Urzędu Miejskiego o powołanie rzeczoznawcy do wyceny działek. Pan Radny zwrócił uwagę, że od tamtego czasu minęło pół roku, a jeszcze nic w tej sprawie nie zrobiono. Ponadto 18 stycznia 2017 r. Nadleśnictwo Augustów zwróciło się do Urzędu o dostarczenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków z ksiąg wieczystych. Poinformował,
że w tym czasie Gmina Sztabin otrzymała pismo o podobnej samej treści i do tej pory w tej gminie dokonano zamiany gruntów.

Pani Magdalena Sokołowska odpowiedziała, że twierdzenie, że Miasto w ww. sprawie nic nie zrobiło jest krzywdzące, ponieważ wielokrotnie prowadziło rozmowy z Nadleśnictwem na ten temat. Rozważano również realizację tych ulic w procedurze ZRID i wówczas nie byłoby potrzeby dokonywania zamiany gruntów, ponieważ można by je przejąć zgodnie z przepisami specustawy drogowej. Po rozmowach przeprowadzonych z Lasami Państwowymi uznano,
że opłacalnym będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i dokonanie zamiany działek i takie procedury trwają.

Pan Bogdan Wierzbicki zwrócił uwagę, że projekt jak również decyzja o pozwoleniu
na budowę tej ulicy są już przygotowane wystarczy tylko odnowić księgę budowlaną.
Pan Radny zwrócił uwagę, że Nadleśnictwo powinno otrzymać odpowiedź na swoje pisma,
z 7 grudnia 2016 r. i ze stycznia 2017 r., ponieważ do tej pory takiej odpowiedzi nie było.

Pani Magdalena Sokołowska odpowiedziała, że zdecydowano się na realizację ul. Ustronie
w innej procedurze. Poinformowała, że trwają prace na przygotowaniem operatu szacunkowego.

Pan Dariusz Ostapowicz zapytał Panią Magdalenę Sokołowską, czy w związku
z przygotowywanym operatem szacunkowym i wszczęcie innego rodzaju procedur zmierzających do wybudowania ul. Ustronie jej zdaniem udzielenie odpowiedzi na pisma Nadleśnictwa jest niepotrzebne.

Mieszkaniec Augustowa poruszył sprawę ul. Jaćwieskiej, która powinna być wybudowana
i potraktowana priorytetowo, ponieważ jej stan jest fatalny a znajduje się na niej przychodnia zdrowia.

Pani Magdalena Sokołowska przypomniała, że od października ul. Jaćwieska jest ulicą miejską. Do tego czasu, kiedy była jeszcze ulicą powiatową prowadzono rozmowy
ze Starostwem na temat partycypacji przy budowie tejże ulicy. Ostatecznie jednak do budowy nie doszło i po przejęciu ulicy przez Miasto zwrócono się do Powiatu o partycypowanie
w kosztach. Przypomniała, że ww. ulica nie jest wpisana na listę budowy ulic w mieście i będą kłopoty z zawiązaniem się komitetu. W momencie gdy komitet zostanie zawiązany wówczas ww. ulica zostanie wpisana na listę jako ostatnia.

Pan Michał Kotarski – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych wyjaśnił, że warunkiem realizacji ww. ulicy jest wpisanie jej na listę budowy ulic. Poinformował, że Powiat wycofał się z partycypowania w kosztach budowy tejże ulicy.

Pan Radny Filip Chodkiewicz stwierdził, że to od decyzji Państwa Radnych będzie zależało co stanie się z ulicami, które nie znajdują się na liście, ponieważ w ostatnim czasie zostały przekazane nam przez Powiat. Zwrócił uwagę, że ten problem dotyczy również ulic nowopowstających lub tych, które zostały pominięte przez Radnych poprzedniej kadencji przy ustalaniu listy ulic miejskich, która liczy ok. 100 pozycji. Do problemu Radni mogą podejść dwojako, tj. wpisać brakujące ulice na końcu listy po zastosowaniu kryteriów, które brano po uwagę przy tworzeniu obecnie obowiązującej listy. Innym sposobem będzie zastosowanie tychże kryteriów i wpisanie brakujących ulic w takich miejscach na liście w zależności od uzyskanej punktacji. Ostateczna decyzja w tej kwestii będzie należała do Radnych i powinna zapaść najpóźniej jesienią tego roku lub pod koniec okresu zimowego.

Pan Radny Dariusz Ostapowicz zwrócił uwagę, że przy rozważaniach na ww. temat należy wziąć pod uwagę potrzeby mieszkańców i podał tu przykład ul. Jaćwieskiej, na które zlokalizowana jest przychodnia zdrowia. Podkreślił, że nie sugeruje Radnym, aby przy klasyfikowaniu ulic na liście nie brali pod uwagę obowiązujących procedur.

Pan radny Filip Jerzy Chodkiewicz stwierdził, że przy aktualizowaniu listy ulic należy zastosować te same kryteria, za pomocą których tworzono pierwotną listę.

Pan Michał Kotarski przypomniał w jaki sposób przebiega procedura budowy ulic miejskich znajdujących się liście. Najpierw musi zawiązać się komitet, następnie brane jest pod uwagę miejsce na liście, po czym przygotowywana jest dokumentacja, jak również musi nastąpić partycypacja mieszkańców w kosztach budowy. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę i po spełnieniu niniejszych kryteriów inwestycja może zostać rozpoczęta.

Mieszkaniec Augustowa przypomniał, że ul. Wilcza została zamieszczona na niniejszej liście jako pierwsza a na razie nie jest realizowana. Poddał w wątpliwość sens istnienia listy.

Przedstawiciel Komitetu Budowy ul. Wilczej stwierdził, że skoro zgodnie z uchwałą
nr XXI/189/16 ustalono harmonogram budowy ulic to powinny być one realizowane zgodnie
z ustaloną kolejnością. Zwrócił uwagę, że w praktyce niniejszy harmonogram nie działa, ponieważ ul. Wilcza znajduje się na 1 miejscu tylko na papierze. Przytoczył treść pisma, które Komitet otrzymał od Burmistrza w niniejszej sprawie. Zwrócił uwagę na praktykę, gdzie
w przypadku pozyskania środków zewnętrznych rezygnuje się z kolejności ustalonej
w uchwale – podał tu przykład ul. Glinki.

Pani Magdalena Sokołowska zwróciła uwagę, że żadna z ulic w mieście nie może być zrealizowana bez potrzebnej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostę.

Przedstawiciel Komitetu Budowy ul. Wilczej przypomniał, że sprawa toczy się od 2015 r.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zwrócił uwagę, że wszystkie ulice, które spełniły kryteria,
o których mówił Pan Michał Kotarski są realizowane. Stwierdził, że wstrzymywanie budowy innych ulic po to, aby zaczekać na przygotowanie dokumentacji ul. Wilczej, ponieważ znajduje się ona na pierwszym miejscu listy jest niewłaściwym postępowaniem. Przypomniał,
że to on był pomysłodawcą harmonogramu budowy ulic w miejskich jak również powołania Komisji Rozwoju. Harmonogram powstał po to, aby nie insynuowano, że pewne ulice realizowane są w pewnej kolejności ze względu na znajomości. Stwierdził, że jak tylko dokumentacja ul. Wilczej będzie gotowa będzie ona realizowana.

Przedstawiciel Komitetu Budowy ul. Wilczej zwrócił uwagę na pkt. 3 niniejszego harmonogramu zgodnie, z którym „dopuszcza się ustępstwa, w przypadku możliwości zapewnienia środków zewnętrznych”. Zapytał kto w takim razie podejmuje decyzje
o zmianach.

Pan Dobkowski jeszcze raz podkreślił, że ulice, które zawiązały komitety i mają gotową dokumentację są realizowane.

Przedstawiciel Komitetu Budowy ul. Wilczej zapytał, czy na ul. Glinki zawiązał się komitet jej budowy.

Pan Michał Kotarski odpowiedział, że lada dzień taki komitet zostanie zawiązany.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, dlaczego realizacja ul. Glinki miałaby być wstrzymywana skoro w żaden sposób nie wpływa to na realizację ul. Wilczej. Podkreślił,
że ulice nie będą realizowane w pełnych wariantach, z całą infrastrukturą, ponieważ Miasta
na takie inwestycje nie stać. Zwrócił uwagę, że roczne opóźnienie w budowie ulic nastąpiło
z winy Starostwa, które nie zgadzało się na ich realizację na tzw. zgłoszenie.

Pan Michał Kotarski zwrócił uwagę, że od kiedy został zatrudniony nowy kierownik Wydziału Inwestycji rozpoczęto realizację budowy ulic w ramach procedury ZRID, która wcześniej nie była realizowana.

Przedstawiciel Komitetu Budowy ul. Wilczej podkreślił, że jego Komitetowi nie chodzi
o to, aby inne ulice nie były realizowane tylko chciałby uzyskać zapewnienie, że ul. Wilcza będzie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Pani Magdalena Sokołowska poinformowała, że projekt budowy ul. Wilczej został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i przez Zarząd Województwa, wydana została decyzja środowiskowa z RDOŚ. Aktualnie brakuje opinii PGE na temat nowego projektu kolizji. Zwróciła uwagę, że projekt kolizji musiał być przygotowany na nowo, ponieważ
w trakcie jego realizacji okazało się, że linia energetyczna na tym obszarze będzie przebudowywana i należało się do tego planu dostosować. W zamian za wykonanie nowego projektu kolizji PGE wykona w tym zakresie roboty. W przyszłym tygodniu będzie możliwe złożenie wniosku o decyzję ZRID. Wszystko zależy od tego jak długo ten wniosek będzie rozpatrywany w Starostwie, które ma na to 90 dni. Zwróciła uwagę, że Starostwo od miesiąca jest w posiadaniu projektu w wersji roboczej, po to aby móc wcześniej go przeanalizować
i wydać decyzję.

Mieszkaniec ul. Ustronie wyraził zdziwienie, że na budowę ul. Ustronie przygotowywana jest nowa dokumentacja skoro taka dokumentacja z 2007 roku znajduje się w Urzędzie.

Pani Magdalena Sokołowska odpowiedziała, że przy budowie ul. Ustronie wykorzystana zostanie dokumentacja, która jest w posiadaniu Urzędu Miejskiego. Jedynym czynnikiem, który blokuje jej realizację jest wspomniana wcześniej zamiana gruntów.

Mieszkaniec ul. Ustronie poinformował, że na spotkaniu w Nadleśnictwie mieszkańcy tej ulicy dowiedzieli się, że nieprawdą jest, że Lasy Państwowe żądają od Miasta za swoje grunty zapłaty jak za działki budowlane i Nadleśnictwo przychylnie zapatruje
się na propozycję zamiany.

Pani Magdalena Sokołowska odpowiedziała, że z rozmów, które wielokrotnie prowadzono
z przedstawicielami Lasów Państwowych wynika, że zamiana gruntów w tym wypadku nie będzie dla Miasta opłacalna. Niemniej jednak doszło w tym względzie do porozumienia.

Mieszkaniec ul. Ustronie zapytał, czy jest szansa, aby jeszcze w tym roku rozpocząć budowę ul. Ustronie.

Pani Magdalena Sokołowska odpowiedziała, że z wstępnych założeń wynika, że przetarg
na jej realizację zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku a jej rzeczywista budowa nastąpi
w roku przyszłym.

Mieszkaniec ul. Ustronie zaoferował swoje usługi jako inspektor nadzoru przy budowie tej ulicy za symboliczną złotówkę. Zapytał, czy takie rozwiązanie jest możliwe.

Pan Michał Kotarski odpowiedział, że po sprawdzeniu pod względem prawnym udzielimy odpowiedzi czy takie rozwiązanie jest możliwe. Poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Radnych wszystkie oszczędności, które uda się wypracować na inwestycjach prowadzonych
w mieście przeznaczone zostaną na rozwój sieci dróg miejskich.

Pan Radny Paweł Kotwica w odpowiedzi na uwagę mieszkańca, że ul. Wilcza miała być realizowana na tzw. zgłoszenie zwrócił uwagę, że większość ulic będzie realizowana w takiej właśnie procedurze. W przypadku ul. Wilczej zastosowanie tej procedury nie jest możliwe, ponieważ wymaga ona dodatkowych inwestycji, o których nie było wiadomo na początku kadencji Rady Miejskiej.

Mieszkaniec Augustowa zaproponował, aby Radni przystąpili do realizacji ul. Jaćwieskiej traktując ją priorytetowo i mając na względzie jej funkcję społeczną.

Pan Radny Paweł Kotwica zwrócił uwagę, że dokonywanie zmian w sposobie kwalifikowania dróg do budowy w trakcie realizacji projektu nie powinno mieć miejsca, ponieważ zasady, które zostały ustalone muszą być równe dla wszystkich.

Przedstawiciel Komitetu Budowy ul. Wilczej zgodził się, że ul. Jaćwieska powinna zostać potraktowana priorytetowo i być wybudowana wcześniej niż np. ul. Wojciech, która nie pełni tak ważnej roli społecznej.

Pan Radny Filip Jerzy Chodkiewicz zwrócił uwagę, że po to ustalane są pewne generalne zasady, aby później praca była łatwiejsza. Harmonogram ulic powstał po to aby, zaoszczędzić czas, który byłby tracony na jałowych dyskusjach obecnych i przyszłych Radnych. Stwierdził, że ul. Wojciech została oceniona wg. tych samych kryteriów jak inne ulice, ponadto bardzo szybko zawiązała komitet i zgromadziła środki na jej budowę. Zwrócił uwagę, że środki finansowe, które zostały zgromadzone przez komitet są o wiele wyższe niż liczba mieszkańców. Ponadto kilka ulic sąsiednich partycypuje w kosztach budowy, ponieważ jest ona główną drogą prowadzącą do kilku mniejszych. Kilkadziesiąt tysięcy złotych na jej budowę wyłożył Hotel Wojciech.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zwrócił uwagę, że ul. Jaćwieska jak również kilka innych ulic w mieście zostało przekazanych Miastu przez Powiat. Przypomniał, że przed tym faktem
ul. Jaćwieska miała być realizowana przez Miasto i Powiat wspólnie. Niestety po tym jak nastąpiło przekazanie Starostwo prawdopodobnie wycofało się z wcześniejszych deklaracji
i należy się domyślać, że sytuacja wygląda podobnie w przypadku innych inwestycji drogowych, które miały być wspólnie realizowane. Podkreślił, że harmonogram budowy ulic nie będzie zmieniany a brakujące ulice zostaną do niego dopisane na zasadach, o których wcześniej wspomniano. Zwrócił uwagę, że budowa ulic przez Miasto wspólnie
z mieszkańcami jest nawet pięciokrotnie tańsza niż inwestycje realizowane przy wsparciu środków unijnych.

Pan Michał Kotarski poinformował, że nie wszystkie inwestycje drogowe można zgłosić
do realizacji z tzw. „schetynówek”, ponieważ takie ulice musiałyby być zrealizowane w pełnym standardzie a na taki zakres robót Miasta nie stać. Podkreślił jak bardzo wszystkim zależy
na jak najszybszym wybudowaniu ul. Wilczej, ale należy zrozumieć, że w każdym wypadku wszystkie aspekty prawne powinny zostać spełnione. Opóźnienie przy budowie ul. Wilczej jest spowodowane brakiem kompletnej dokumentacji i gdyby nie ten fakt ww. ulica byłaby realizowana jako pierwsza.

Mieszkanka ul. Prądzyńskiego w imieniu swoim oraz innych mieszkańców ulic w dzielnicy Wypusty złożyła wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Wypusty od ulicy Grzybieniowej do ulicy Chabrowej.

Zmiana planu miałaby polegać na:

- usunięciu pasa zieleni położonego po północnej stronie istniejącego ciągu komunikacyjnego (projektowany ciąg pieszo – rowerowy), stanowiącego obecnie własność prywatną
i wprowadzeniu w tym miejscu przeznaczenia terenu na cele budowlane,

- wprowadzeniu ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż kanału na gruncie miejskim, stanowiącego dojazd do posesji.

Zdaniem wnioskodawców ustalenia obecnego planu ograniczają ich w wykonywaniu uprawnień właścicielskich, tj.:

- uniemożliwiają dojazd do posesji (np. garaże są usytuowane w piwnicach domów od strony Kanału),

- pozbawiają znacznej części powierzchni użytkowej (linia zabudowy), a działki i tak mają małą powierzchnię,

- uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej, np. agroturystki,

- obniżają wartość działek.

Pan Paweł Kotwica przypomniał, że ww. temat był już przedmiotem dyskusji na jednym
z posiedzeń Komisji Rozwoju w zeszłym roku. Poinformował, że ww. teren miał być objęty zmianą planu przy okazji realizacji planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Rucianej i Ziołowej, który niestety upadł i nie był procedowany.

Pan Marek Sadowski – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej poinformował, że zmiana planu na terenach wskazanych przez wnioskodawców jest możliwa do przeprowadzenia. Poprzednia uchwała intencyjna, która była przygotowywana miała objąć swoim zasięgiem ww. tereny, jednak ww. plany okazały się nieaktualne, ponieważ jeden
z deweloperów augustowskich wycofał się z realizacji inwestycji. Zmiana planu tylko dla okolic ul. Prądzyńskiego jest możliwa do przeprowadzenia, ale wymaga czasu, ponieważ obecnie sporządzanych jest wiele planów miejscowych.

Mieszkanka ul. Prądzyńskiego zapytała, jak długo mieszkańcy będą zmuszeni oczekiwać
na przygotowanie takiego planu.

Pan Marek Sadowski przypomniał, że zgodnie z ustaleniami ze spotkania wnioskodawców
z Panem Burmistrzem wniosek w niniejszej sprawie miał zostać złożony po koniec tego roku
i uchwała w tej sprawie miała zostać przygotowana.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zwróciła uwagę, że proces przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest bardzo czasochłonny.

Pan Radny Paweł Kotwica zwrócił uwagę, że mając na względzie dość skomplikowaną
i długotrwałą procedurę przygotowywania zmian mpzp powinno się nimi obejmować jak największy obszar. Dobrze byłoby, aby przy okazji zajmować się nie tylko wybranym fragmentem, ale również całym przyległym terenem.

Mieszkaniec Augustowa zwrócił uwagę, że na niektórych ulicach miejskich zrealizowanych w niepełnym zakresie stało się niebezpiecznie z uwagi na brak chodników.

Pani Magdalena Sokołowska odpowiedziała, że na ulicach, gdzie stało się mniej bezpiecznie zostaną zamontowane progi zwalniające, tj. na ul. E. Orzeszkowej, Złotej, M. Dąbrowskiej.
Na kolejnych ulicach, w miejscach newralgicznych, również montowane będą takie progi.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poinformował, że wszystkie ulice w mieście docelowo zostaną zrealizowane w pełnym zakresie. Na początku realizacji projektu wykonywany jest niezbędny zakres prac, czyli przede wszystkim jezdnia. Na ulicach, które zostały zrealizowane do tej pory w najbliższym czasie budowane będą również podjazdy, docelowo wybudowane tam będą również chodniki, ale na razie jest to trochę dalsza perspektywa. Podobnie sytuacja będzie wyglądała na innych ulicach miejskich. Zwrócił uwagę, że do tej pory zawiązało się
i zawiązuje się ok. 50 komitetów budowy ulic w mieście. Jeżeli kolejne komitety budowy ulic nie powstaną a ich mieszkańcy nie będą zainteresowani prowadzeniem inwestycji wówczas rozpocznie się kolejny etap budowy, czyli budowa ulic już powstałych, w pełnym wariancie. Drugi etap będzie realizowany już tylko na koszt Miasta, tj.: budowa chodników, zieleńców, ścieżek rowerowych.

Mieszkaniec Augustowa zwrócił uwagę, że na moście przy ul. Mostowej usuwa się skarpa,
co może być spowodowane pogłębieniem dna przez jednego z przedsiębiorców.

Zwrócono uwagę mieszkańcowi, że powinien ten problem zgłosić do Nadzoru Budowlanego.

Mieszkaniec Augustowa zauważył, że niektórych ulic nie uda się wybudować w pełnym standardzie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski odpowiedział, że wszystkie ulice będą budowane zgodnie
z projektem, ale wszędzie tam gdzie budowa będzie mogła być zrealizowana w pełnym zakresie zostanie przeprowadzona.

Protokołowała:	Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Zastępca Przewodniczącego

Komisji Rozwoju RM

/Dariusz Ostapowicz/